ประกาศ อบต.สองแพรก เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2551 *******************************************

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) อบต.สองแพรก จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการอบต.สองแพรก ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สองแพรก "การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจต้องมั่นคงและสังคมต้องมีคุณภาพ"

ข. พันธกิจ ของอบต.สองแพรก 1. ต้องพัฒนาทางด้านคมนาคม การขนส่ง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สะดวกและมั่นคง 2. จัดให้มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร 3. พัฒนาและส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ 4. ส่งเสริม ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้มีการอยู่ดีกินดี 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการที่ดีให้มีการร่วมมือจากทุกฝ่าย 6.ส่งเสริมด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ ทุกเพศทุกวัย 7. กำจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สองแพรกได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยง 1.2 พัฒนาด้านการสาธารณูปโภค 1.3 การจัดระบบผังเมือง ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 2.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.2 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาภาคการเกษตร 2.3 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 2.4 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการพาณิชยกรรม ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 3.3 สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เอื้ออาทรต่อผู้อื่น 3.4 การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 3.5 ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสังคมสงเคราะห์ 3.6 การจัดระเบียบชุมชนและสังคม ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 4.1 พัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยว 4.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว 4.3 พัฒนายกระดับมาตรฐานการบริการและความปลอดภัย ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 ส่งเสริมบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.2 พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชน 5.3 ส่งเสริม ศึกษา วิจัยเชิงปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6.1 พัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 6.2 พัฒนาโครงสร้างองค์กรให้ทันสมัย 6.3 พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ 6.4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

ง. การวางแผนงบประมาณ อบต.สองแพรก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.สองแพรก ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2550 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2551-2553) รวม 312 โครงการ งบประมาณ 143,367,280 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ 2551 2552 2553 โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 16 17,985,000.00 11 38,260,000.00 32 11,035,000.00 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 11 3,450,000.00 0 0.00 16 5,820,000.00 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 46 12,455,760.00 50 16,520,760.00 38 9,390,760.00 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 3 1,600,000.00 2 370,000.00 2 400,000.00 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 13 2,500,000.00 24 14,975,000.00 13 2,845,000.00 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 14 2,700,000.00 10 1,230,000.00 11 1,830,000.00 รวม 103 40,690,760.00 97 71,355,760.00 112 31,320,760.00

จ. การจัดทำงบประมาณ ผู้บริหารอบต.สองแพรก ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2550 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 41 โครงการ งบประมาณ 13,574,380 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 7,718,600.00 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 15 4,505,780.00 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 300,000.00 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 70,000.00 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 6 980,000.00 รวม 41 13,574,380.00

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สองแพรก มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วัตถุ ประสงค์ ผลผลิต 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 460,000.00 ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ประปาหมู่ 7 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้านโตรม ม.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 490,000.00 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตรและการคมนาคมที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ถนนคสล กว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร 3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้าม-ต้นเคียน ม.3 เงินอุดหนุนทั่วไป 850,000.00 มีถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตรและการคมนาคมที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 850 เมตร 4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก รพช.-บ้านในช่อง ม.4 เงินอุดหนุนทั่วไป 850,000.00 ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมเพิ่มขึ้น การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น ถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร 5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนน สายบ้านทุ่งตก หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 358,000.00 ประชาชนสามารถใช้เส้นทางในการขนส่งสินค้าเกษตรและการคมนาคมที่มีความสะดวกและรวดเร็ว ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 2150 เมตร 6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนสายควนยาว-เขาน้อย-ควนกลื้ง หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 834,600.00 ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมเพิ่มขึ้น การขนส่งสินค้าและผลผลิตทางการเกษตรรวดเร็วขึ้น ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 3000 เมตร 7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล สายทางข้าม-ต้นเคียน หมู่ที่ 3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 656,300.00 สามารถระบายน้ำได้สะดวกรวดเร็ว ลดปัญหาการเกิดน้ำท่วม ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 250 เมตร 8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 93,800.00 มีช่องทางการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ระยะทาง 12 เมตร 9. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างประปา หมู่ 5 เงินอุดหนุนทั่วไป 460,000.00 ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 10. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนทั่วไป 630,000.00 ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน่ หมู่ที่ 6 11. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00 ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคที่สะอาดและเพียงพอ ท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 12. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนสายบ้านนางเอียง หมู่ 7 เงินอุดหนุนทั่วไป 244,000.00 เพื่อประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ปรับปรุงถนน 13. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 เพื่อประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภค ขุดเจาะบ่อบาดาล 14. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนน รพช. - บางแงะ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 354,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางขนส่งสินค้า ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 2100 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ มอก 15. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนสายบ้านหมาก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 445,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการขนส่งสินค้าสะดวกขึ้น ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 1850 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ 24 ท่อน 16. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล. สายปากศอก หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 472,400.00 เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมและขนส่งสินค้าเกษตร ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 260 เมตร 17. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเปิดถนนสายเสด็จพระราชดำเนินฉลอง 80 พรรษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้สัญจรไปมาได้สะดวก ถนนสายเสด็จพระราชดำเนิน 1 สายทาง 18. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 9 หมู่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 70,000.00 สามารถลดปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 9 หมุ่บ้าน 19. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 22,000.00 เพื่อให้เด็กใน ศพด. ได้ใช้สื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นและมีพัฒนาการที่ดีขึ้น สื่อการเรียนการสอน ศพด. ชุมชนวัดสมัยสุวรรณ 20. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดหาอาหารเสริมนม อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 914,760.00 เด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษามีสุขภาพที่เข็งแรงสมบูรณ์ อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ศพด,ร.ร 21. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เงินสงเคราะห์เพื่อการครองชีพ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00 เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการครองชีพ ให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ในเขตตำบลสองแพรก การสงเคราะห์เพื่อการครองชีพให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส 22. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดหาอุปกรณ์กีฬา 9 หมู่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00 เยาวชนและประชาชนมีความพร้อมในการเล่นกีฬามีสุขภาพดี อุปกรณ์กีฬา 9 หมู่บ้าน 23. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบล เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 250,000.00 เพื่อให้เยาวชนประชาชนมีความสามัคคีและมีสุขภาพที่ดี การแข่งขันกีฬาภายในตำบลสองแพรก 24. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ ต่างๆ 9 หมุ่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 120,000.00 เยาวชนและประชาชนร่วมกิจกรรมและมีสุขภาพที่ดี เยาวชนประชาชนในตำบลสองแพรก 25. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 1,923,000.00 ผู้สูงอายุมีขวัญ กำลังใจและมีเงินใช้ในการคราวจำเป็น ผู้สูงอายุ 26. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฝึกอบรมเพิ่มเติมและทบทวนปฏิบัติการสมาชิก อปพร. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 200,000.00 เพื่อให้มีสมาชิก อปพร.ตามสัดส่วนและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่สมาชิก สมาชิก อปพร. 27. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 40,000.00 เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ อุบัติเหตุ บนท้องถนน 28. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 530,000.00 เยาวชนและประชาชนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ สนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 2 29. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 70,000.00 เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มเสี่ยง 9 หมู่บ้าน 30. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ สถานีอนามัยตำบลสองแพรก(ควบคุมโรคโดยแมลง) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 120,000.00 ประชาชนมีสุขภาพและอนามัยที่ดีขึ้น การควบคุมโรคโดยแมลง 31. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 16,020.00 เพื่อสำรวจข้อมูลจำเป็นพื้นฐานของประชาชนในตำบลสองแพรกจำนวน 9 หมู่บ้าน ข้อมูล จปฐ 9 หมู่บ้าน 32. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การดำเนินการกิจการของศูนย์ อปพร. อบต.สองแพรก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00 เพื่อรักษาความสงบภายในและการประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย การดำเนินการกิจการของศูนย์ อปพร.ต.สองแพรก 33. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จัดงานประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ 9 หมู่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00 เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและวันสำคัญ ประเพณีวันสำคัญต่าง ๆ 9 หมู่บ้าน 34. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการปลุกป่าชุมชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00 เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ต้นไม้ 1500 ต้น 35. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างเหมาฝังกลบบริเวณที่ทิ้งขยะของ อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00 เพื่อป้องกันโรคและลดปัญหาขยะส่งกลิ่นเหม็นรบกวน บ่อฝังกลบขยะ 36. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.สองแพรก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 530,000.00 เพื่อการให้บริการประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและเป็นระเบียบ อาคารที่ทำการ อบต.สองแพรก 37. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุง ดูแลระบบอินเตอร์เน็ตตำบล เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 35,000.00 เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล อินเตอร์ตำบล 38. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้นำท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิก อบต. ผู้นำท้องถิ่น ตำบลสองแพรก 39. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการ อบต. พบปะประชาชน และเวทีประชาคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00 เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและการบริหารงานของ อบต. และร่วมเวทีประชาคมทุกครั้ง อบต.พบปะประชาชนและเวทีประชาคม 40. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับ อำเภอ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00 เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร ศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ 41. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ติดตั้ง ปรับปรุง ดูแลรักษา ระบบอินเตอร์เน็ต เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 35,000.00 เพื่อการรับข้อมูลข่าวสาร และการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้น อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

ฉ การใช้จ่ายงบประมาณ อบต.สองแพรก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 39 โครงการ จำนวนเงิน 12,435,448 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 39 โครงการ จำนวนเงิน 12,435,448 ล้านบาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 17 7,652,834.00 17 7,652,834.00 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 14 3,707,276.90 14 3,707,276.90 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 1 144,167.00 1 144,167.00 ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 65,900.00 2 65,900.00 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 5 865,270.00 5 865,270.00 รวม 39 12,435,447.90 39 12,435,447.90} รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สองแพรก ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มา งบประมาณ งบตามข้อบัญญัติ วงเงินตามสัญญา คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา ระยะเวลาการดำเนินงาน 1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 460,000.00 459,000.00 19/2551 27/05/2551 30 2. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้านโตรม ม.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 490,000.00 473,594.00 8/2551 06/05/2551 30 3. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล. สายทางข้าม-ต้นเคียน ม.3 เงินอุดหนุนทั่วไป 850,000.00 849,500.00 9/2551 13/05/2551 30 4. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก รพช.-บ้านในช่อง ม.4 เงินอุดหนุนทั่วไป 850,000.00 849,500.00 20/2551 27/07/2551 30 5. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนน สายบ้านทุ่งตก หมู่ที่ 9 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 358,000.00 357,500.00 18/2551 21/05/2551 30 6. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนนสายควนยาว-เขาน้อย-ควนกลื้ง หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 834,600.00 834,000.00 15/2551 20/05/2551 45 7. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล สายทางข้าม-ต้นเคียน หมู่ที่ 3 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 656,300.00 656,000.00 10/2551 13/05/2551 30 8. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 93,800.00 88,040.00 11/2551 13/05/2551 30 9. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างประปา หมู่ 5 เงินอุดหนุนทั่วไป 460,000.00 445,000.00 13/2551 16/05/2551 30 10. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เงินอุดหนุนทั่วไป 630,000.00 610,000.00 12/2551 16/05/2551 30 11. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขยายท่อจ่ายน้ำระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เงินอุดหนุนทั่วไป 350,000.00 348,000.00 22/2551 29/05/2551 30 12. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนสายบ้านนางเอียง หมู่ 7 เงินอุดหนุนทั่วไป 244,000.00 243,500.00 16/2551 20/05/2551 30 13. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ 5 เงินอุดหนุนทั่วไป 150,000.00 150,000.00 23/2551 09/06/2551 30 14. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนน รพช. - บางแงะ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 354,500.00 354,000.00 14/2551 20/05/2551 30 15. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงถนนสายบ้านหมาก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 445,000.00 444,500.00 17/2551 20/05/2551 30 16. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คสล. สายปากศอก หมู่ที่ 1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 472,400.00 471,700.00 21/2551 27/05/2551 30 17. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการเปิดถนนสายเสด็จพระราชดำเนินฉลอง 80 พรรษา เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00 19,000.00 0 15/01/2551 1 18. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 9 หมู่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 70,000.00 50,000.00 0 03/03/2551 3 19. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดหาสื่อการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 22,000.00 21,840.00 43/2551 14/03/2551 1 20. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดหาอาหารเสริมนม อาหารกลางวันเด็กก่อนวัยเรียน เด็กก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 914,760.00 277,837.56 1/51 20/11/2550 132 238,655.34 4/51 23/05/2551 132 21. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เงินสงเคราะห์เพื่อการครองชีพ เด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00 20,000.00 0 14/01/2551 1 22. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดหาอุปกรณ์กีฬา 9 หมู่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00 99,589.00 44/2551 26/03/2551 5 23. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนภายในตำบล เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 250,000.00 246,554.00 0 21/04/2551 10 24. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในระดับ ต่างๆ 9 หมุ่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 120,000.00 109,645.00 75/2551 22/07/2551 5 25. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์ 1,923,000.00 1,923,000.00 0 01/10/2550 365 26. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการลดปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย บนท้องถนน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 40,000.00 10,560.00 34/2551 27/12/2550 7 29,440.00 52/2551 11/04/2551 7 27. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ 2 เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 530,000.00 520,000.00 7/51 06/05/2551 45 28. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 70,000.00 50,000.00 0 03/03/2551 3 29. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การเสริมสร้างสุขภาพ สถานีอนามัยตำบลสองแพรก(ควบคุมโรคโดยแมลง) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 120,000.00 75,436.00 55/2551 17/04/2551 5 30. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 16,020.00 16,020.00 44/2551 15/01/2551 7 31. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต การดำเนินการกิจการของศูนย์ อปพร. อบต.สองแพรก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 100,000.00 18,700.00 0 01/10/2550 365 32. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จัดงานประเพณีและวันสำคัญต่าง ๆ 9 หมู่บ้าน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00 13,856.00 31/2551 10/09/2551 1 72,911.00 22/2551 23/11/2550 1 57,400.00 58/2551 25/04/2551 7 33. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการปลุกป่าชุมชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 20,000.00 19,000.00 0 21/08/2551 1 34. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ้างเหมาฝังกลบบริเวณที่ทิ้งขยะของ อบต. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00 46,900.00 83/51 08/09/2551 7 35. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.สองแพรก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 530,000.00 489,760.00 5/51 05/02/2551 45 36. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิก อบต. และผู้นำท้องถิ่น เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 300,000.00 297,935.00 61/2551 27/05/2551 10 37. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โครงการ อบต. พบปะประชาชน และเวทีประชาคม เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 50,000.00 22,725.00 0 01/10/2550 365 38. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี อุดหนุนศูนย์จัดซื้อจัดจ้างระดับ อำเภอ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 30,000.00 30,000.00 0 21/07/2551 1 39. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ติดตั้ง ปรับปรุง ดูแลรักษา ระบบอินเตอร์เน็ต เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้ 35,000.00 14,000.00 76/2551 06/08/2551 5 10,850.00 77/2551 07/08/2551 7

ข้อมูล ณ 16/12/2551